ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Национален статистически институт

РЕЗЮМЕ НА ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

за

Изпълнение на дейностите по проект ИС „Бизнес цикли“ за въвеждане, проверка, обработка на информацията от провежданите от НСИ краткосрочни бизнес изследвания и изчисляване на краткосрочни показатели“

## Обхват на проекта

Проектът се осъществяват с изпълнението на следните основни дейности, които формират обхвата на проекта:

- Дейност 1 – Разработване на системен проект;

- Дейност 2 – Разработване на Информационна система „Бизнес цикли” чрез високо-технологични ИТ решения.

- Поддейности: ИСБЦ се реализира чрез следните модули (статистически изследвания):

- Продажби в промишлеността, строителството, търговията и услугите – месечно.

- Цени на производител. Това изследване включва 18 индивидуални месечни и тримесечни статистически изследвания в областта на услугите.

- Производство и продажби на вътрешния пазар на основни промишлени  продукти – месечно.

- Наети лица, отработено време, средства за работна заплата и други разходи за труд – тримесечно.

- Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи – тримесечно.

- Дейност на нефинансовите предприятия – тримесечно.

- Разрешено и започнато строителство на нови сгради – тримесечно.

- Поддейност – Създаване на модул за използване на административни данни от ДДС декларациите като източник на информация за изчисляване на индексите на оборота и производството в услугите.

- Поддейност – Създаване на модул за излъчване на извадки по отделните статистически изследвания и контрол на натовареността на респондентите.

- Дейност 3 – провеждане на обучение на служители на НСИ и ТСБ за работа с ИСБЦ.

## Целеви групи

Целевите групи, към които е насочен проектът, обхващат:

- Национален статистически институт;

- Всички юридически лица, частни и държавни, които извършват икономическа дейност на територията на Р България и попаднали в извадките за наблюдение за отделните краткосрочни изследвания (дефинирани от файл МЕТРО);

- Всички физически лица, които извършват икономическа дейност на територията на Република България и България и попаднали в извадките за наблюдение за отделните краткосрочни изследвания (дефинирани от файл МЕТРО);

## Текущо състояние

## НСИ има дългогодишен опит в изграждане и поддържане на web-базирани информационни системи, които обслужват както вътрешноадминистративната дейност на института, така и външни потребители. Релевантен към настоящия проект пример за ИС, която е web-базирана, и обслужва бизнеса е ИС КБС. Част от основните функционалности на ИС КБС са:

## •	Регистриране и идентифициране на потребители: Регистриране на респондент като потребител на системата; Промяна на потребителски профил на респондент; Идентифициране на потребител на системата - валиден електронен подпис, ако е респондент/счетоводна къща или въвеждане на системно име и парола за служители на НСИ/ТСБ.

## •	Въвеждане, редактиране, преглед и обработка на отчет: Въвеждане и редактиране на отчет; Валидиране на данните в отчет; Приключване, анулиране, деанулиране и сторниране на отчет; Търсене, извеждане и отпечатване на записани отчетни данни; Формиране на контролни журнали.

## •	Въвеждане и поддържане на използваните класификации, номенклатури и външни данни за всеки един от модулите: Зареждане и поддържане на външни данни от файлове в excel формат; Зареждане и поддържане на номенклатури; Зареждане и поддържане на използвани класификации; Поддържане на Календар на събитията

## •	Формиране и извеждане на изходни данни: Предварителна обработка и изчисляване на изходните данни; Извеждане и експортиране в excel на изходни данни.

## •	Специфични обработки за отделните модули: Импутиране; Промяна на качеството; Смяна на базисна година.

## •	Конфигуриране: Администриране на метаданни – промяна и добавяне на правила за логически и аритметичен контрол на данните; Зареждане на излъчената от РСЕ статистическа съвкупност, която включва всички извадки, необходими за отчетения период (месец или тримесечие) – файл „МЕТРО; Изпращане на информиращи писма (автоматично формиране на електронни информиращи писма  до респондентите за предстоящите наблюдения, в които са включени).

## Очаквани резултати

Очакваните резултати от изпълнението на настоящия проект са:

- Изградена ИСБЦ на НСИ, включваща онлайн въвеждане на информацията от отделните изследвания, верификация на въведените данни, обработка, екстраполиране, дефлиране, претегляне и изчисляване на всички краткосрочни показатели;

- Изградена ИСБЦ, позволяваща автоматизирано използване на административните данни от ДДС декларациите, получавани от НАП  по месеци и дейности за изчисляване на някои от краткосрочните показатели в услугите;

- Изградена ИСБЦ включваща:

- Поддръжка на електронна база данни с информация от подадените месечни и тримесечни отчети от фирмите, попаднали в извадките за отделните изследвания;

- Поддръжка на база данни от изчислените (съгласно предоставените от възложителя алгоритми) месечни и тримесечни краткосрочни показатели

- Разработена документация за системата – техническо описание, ръководство за вътрешни потребители;

- Разработен обучителен видеоматериал за информираност на потребителите на ИСБЦ за работа със системата, достъпен на интернет страниците на НСИ.

- Проведено обучение за работа с разработената система на  служители на НСИ.